Phần 1 - Điền bảng:

| # | Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Vì sao chọn nhãn này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (đang thu sai tiền khách) | Must | Đây là lỗi cực kì nghiêm trọng, ảnh hưởng cực nhiều đến khách hàng, nên bắt buộc phải sử gấp |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Đây là chức năng cốt lõi cho chương trình “Tháng khuyến mãi”, không có nó thì việc phát hành bản mới còn ý nghĩa gì nữa |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay (khách vẫn trả được tiền mặt) | Should | Không có chức năng này thì khách vẫn có thể trả tiền mặt, nhưng rất cần vì giờ là thời buổi ai ai cũng chuyển khoản |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước (không cần cho chương trình khuyến mãi; đội chưa bàn xong cách làm) | Won’t have | 1 là không cần thiết cho chương trình lần này, 2 là đội còn chưa thống nhất được cách làm |
| 5 | Chat với tài xế (khách vẫn gọi điện được) | Should | Không có vẫn gọi điện được mà, chỉ là rất cần để tối ưu trải nghiệm người dùng |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Should | Giao diện đẹp, bắt mắt, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khách hàng |

Phần 2 - Khi tình hình thay đổi:

(a) Giữa Sprint, đội chậm 2 ngày và phải bỏ bớt việc thì đội nên bỏ #6, #5 trước vì đây là các tính năng có thể thiếu mà không ảnh hưởng lớn đến bản phát hành. Cũng như chắc chắn phải giữ #1 và #2 đến cùng vì đây là các chức năng cốt lõi.

(b) Tài xế không nhận tiền mặt nữa thì #3 phải đổi thành Must, vì hệ thống bắt buộc cần có phương án trả tiền thay thế để thanh toán và vận hành những chức năng khác liên quan như đặt xe, trả tiền thuê xe…